埇桥区2024年计划改造老旧小区10个，改造建筑面积5.41万平方米，惠及居民549户，投资约1082万元。自2024年1月份以来，区住建局按照上级相关文件要求，现已完成拟改造小区民意调查，项目立项、可研、环评、能评、招投标等工作。目前，中标单位已组织设计单位进场设计，预计6月底完成施工图设计，7月初施工单位进场施工。