近期建设项目（工程）表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类型** | **项目名称** | **建设规模** | **建设内容** | **建设时限** |
| **1** | **国土综合整治和生态修复** | 水系生态修复 | 全域 | 规划范围内水系生态修复，主要生态驳岸建设，坑塘清淤、沟渠联通等 | 2021-2025年 |
| **2** | 林地、坑塘、设施农用地复垦 | 1.65公顷 | 规划范围内内残次林地、坑塘水面、设施农用地进行有选择的复垦 | 2024-2026年 |
| **3** | 农村宅基地腾退、再利用 | 0.57公顷　 | 对拆并村庄及村庄周边、农田内部分布零散的农村宅基地进行腾退，结合周边地类进行复垦、再利用 | 2021-2025年 |
| **4** | **基础设施和公共服务设施** | 入户道路硬化 | 全域 | 各自然村内部入户道路硬化 | 2024-2028年 |
| **5** | 污水管网铺设 | 全域 | 规划范围内各主要居民点铺设污水管网和小型排污设施 | 2024-2028年 |
| **6** | 加油站建设 | 1处 | 结合206国道完善区域交通基础设施 | 2024-2025年 |
| **7** | 公墓建设 | 1处 | 村级公墓建设，满足殡葬需求 | 2024-2025年 |
| **8** | 休闲公园健身广场 | 赵村和王村自然村2处 | 规划范围内建设健身广场、活动设施、小游园等 | 2024-2026年 |
| **9** | **人居环境整治** | 危房整治改造 | 全域 | 规划村范围内部的危房进行集中整治改造 | 2024-2026年 |
| **10** | 卫生改厕 | 全域 | 消除露天粪坑、简易茅厕和旱厕，确保户厕入户，现状各居民点公厕进行提升改造 | 2024-2026年 |
| **11** | 分类垃圾收集点 | 全域 | 村域内合理布置分类垃圾收集点 | 2024-2025年 |
| **12** | 村庄绿化美化 | 全域 | 结合各村庄实际，在村庄道路、水体沿岸、村内公共场所及重要节点等绿化，以本土树种、花卉为主，倡导自然式种植、鼓励引导农户因地制宜实施庭院美化，提升村庄建成区绿化率覆盖，改善人居环境 | 2024-2025年 |